РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИЛАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2025 с. Южно-Александровка № 15П

Об утверждении плана мероприятий по недопущению угрозы и развития чрезвычайной ситуации от паводковых и сточных вод на территории Южно-Александровского сельсовета сельсовета Иланского района

В целях организации своевременной подготовки к весенне-летнему паводковому периоду, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики, в соответствии со ст. 7, 14 Устава Южно-Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по недопущению угрозы и развития чрезвычайной ситуации от паводковых и сточных вод на территории Южно-Александровского сельсовета Иланского района (приложение).
2. Довести план мероприятий до сведения руководителей предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории сельсовета.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Южанка» и подлежит размещению на сайте администрации Южно-Александровского сельсовета.

Глава сельсовета С.В.Андреев

Приложение

к постановлению Главы сельсовета

от 18.03.2025 № 15П

ПЛАН

мероприятий по недопущению угрозы и развития чрезвычайной ситуации от паводковых и сточных вод на территории

Южно-Александровского сельсовета Иланского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственный** |
| 1 | **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Южно-Александровская средняя общеобразовательная школа №5»:**  - очистка от снега подъездных путей  - очистка от снега складов, подвальных помещений | март -апрель | Директор школы Коврижных Л.А.. |
| 2 | **Южно-Александровский детский сад – структурное подразделение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Южно-Александровская средняя общеобразовательная школа №5»:**  - очистка от снега подъездных путей  - очистка сантехнических колодцев  - отвод воды через дорогу в районе септика | март - апрель | Директор школы Коврижных Л.А. |
| 3 | **Учреждения культуры:**  - очистка подъездных путей  - уборка снега с крыш | март - апрель | Директор СДК  Пантелеева Е.В. |
| 5 | Проведение проверок всех источников водоснабжения на подконтрольной территории, при необходимости организация промывки и дезинфекции водопроводных сооружений | после схода паводковых вод | Глава сельсовета |
| 6 | Очистка водосточных канав жителями населенных пунктов сельсовета | март-апрель | Глава сельсовета |